การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2569

---------------

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการ :  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านมดง่ามใต้      ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี          ๑) ฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ฝา เป็นเงิน ๒๓๕,๙๐๐.- บาท

๒) ฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๙๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ฝา เป็นเงิน ๕๕,๙๐๐.-บาท

รวมเป็นเงิน ๒๙๑,๘๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

ประเภทคความเสี่ยงด้าน……………

(1) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

(2) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ……………………………………………………………

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต |
| --- | --- | --- |
| 1 | สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง | ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ อาจทำให้ การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแบบรูปรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ ตรวจสอบขนาดความกว้าง ความยาว ของพื้นที่ก่อสร้าง |
| 2 | การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าเงินงบประมาณ 663,500.-บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.70 ผู้รับจ้างอาจดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ตรงตามรูปแบบรายการ คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ลดคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงานไม่เอาใจใส่ในการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ลงสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง |
| 3 | การคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง | ปริมาณวัสดุของโครงการอาจไม่สอดคล้องตาม แบบรูปรายการหรือมีปริมาณดินที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด ควรมีภาพแสดงการตรวจสอบคุณเหล็กฝาตะแกลง ทากันสนิม ความคงทน |
| 4 | การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน | บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานรู้เรื่องคุณาพของเหล็ก เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง |
| 5 | การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบขนาดของปากบ่อในการพิจารณา ตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง |
| 6 | การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ | ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชา ชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน |

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |  |
| --- | --- |
| 5 | โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ 10 ขึ้นไป) |
| 4 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ 10) |
| 3 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ 5) |
| 2 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 3) |
| 1 | เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |  |
| --- | --- |
| 5 | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม |
| 4 | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ |
| 3 | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง |
| 2 | ปรากฎข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน |
| 1 | แทบจะไม่มี |

คำอธิบาย :  ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน               ตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| 3 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| 4 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

คำอธิบาย :  ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | Risk Score (L x I) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| 1 | สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง | ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ อาจทำให้ การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแบบรูปรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ ตรวจสอบขนาดความกว้าง ความยาว ของพื้นที่ก่อสร้าง | 2 | 3 | 6 | กลาง |
| 2 | การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าเงินงบประมาณ 663,500.-บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.70 ผู้รับจ้างอาจดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ตรงตามรูปแบบรายการ คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ลดคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงานไม่เอาใจใส่ในการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ลงสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง | 2 | 3 | 6 | กลาง |
| 3 | การคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง | ปริมาณวัสดุของโครงการอาจไม่สอดคล้องตาม แบบรูปรายการหรือมีปริมาณดินที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด ควรมีภาพแสดงการตรวจสอบคุณภาพของเหล็ก ขนาดของเหล็กต้องมีความแข็งแรง เพื่อใช้ ประกอบการตรวจสอบปริมาณของคณะกรรมการตรวจรับ | 2 | 3 | 6 | กลาง |
| 4 | การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน | บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพิจารณาเหล็กเส้น เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง | 2 | 4 | 8 | สูง |
| 5 | การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบขนาดและระดับถนนเดิมในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง | 2 | 3 | 6 | กลาง |
| 6 | การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ | ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชา ชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน | 1 | 2 | 2 | ต่ำ |

คำอธิบาย :  - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต

- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านมดง่ามใต้ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | สำรวจพื้นที่โครงการ | ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่ สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจก่อน ดำเนินการอาจทำให้การคำนวณ งบประมาณไม่สอดคล้องกับ รายละเอียด ในแบบรูปรายการ ของโครงการหรือการได้รับ อนุญาตในการดำเนินการ | กลาง | กำหนดให้มีแผนการดำเนิน งาน สำรวจสภาพพื้นที่ ก่อนดำเนินการ | 1.มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ ก่อนดำเนินการ 2.มีการสำรวจสถานที่ ก่อนดำเนินการ | 1-31 ส.ค.68 | กองช่าง |
| 2 | การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา | ผู้รับจ้างอาจดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ตรงตามรูปแบบรายการ คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง ลดคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง ช่างผู้ควบคุมงานไม่เอาใจใส่ในการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ลงสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง | กลาง | กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในห้วงระยะเวลาเหมาะ สม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้า ทำสัญญา ติดตามการดำเนิน การโครงการตามสัญญา | จัดให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้าง เข้าทำสัญญา ติดตามการ ดำเนินการโครงการตาม สัญญา | 1-30 พ.ย..68 | งานพัสดุ,ช่างผู้ควบคุมงาน,คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง |
| 3 | การคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง | ปริมาณวัสดุของโครงการอาจไม่สอดคล้องตาม แบบรูปรายการหรือมีปริมาณดินที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด ควรมีภาพแสดงการตรวจสอบคุณภาพเหล็กที่มีคุณภาพ | กลาง | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยมีผู้อำนวยการกองช่างเป็นคณะกรรมการ ,ตรวจสอบราคาพาณิชย์จังหวัด,คู่มือการคำนวณราคากลาง,ใช้ระบบการคำนวณราคากลา | 1.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 2.ศึกษาระเบียบแนวทางการคำนวณราคากลางตามคู่มือ 3. ตรวจสอบสินค้าของพาณิชย์จังหวัดอุบลฯ | 1-31 ตุลาคม 2568 | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง,งานพัสดุ |
| 4 | การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน | บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง | สูง | 1.แต่งตั้งนายช่างผู้ควบคุมงาน 2 คน เพื่อให้มีการควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด 2.ใช้ระบบสื่อสารสนเท่ห์ Line กลุ่ม ให้เป็นประโยชน์ | 1.ออกคำสั่งแต่งตั้งนายช่างผู้ควบคุมงาน 2 คน เพื่อให้มีการควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด 2.ใช้ระบบสื่อสารสนเท่ห์ Line กลุ่ม ให้เป็นประโยชน์ 3.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต้องออกตรวจสอบการจ้างในระยะเวลาอันสมควร โดยมีความต่อเนื่องและใกล้ชิด | 14 พฤศจิกายน 2568-12 กุมภาพันธ์ 2569 | ช่างผู้ควบคุมงาน,กรรมการตรวจรับพัสดุ |
| 5 | การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบขนาดและระดับถนนเดิมในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง | กลาง | 1.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโดยมีผู้มีความรู้ทางด้านช่าง เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 2.ตรวจสอบรายงานประจำสัปดาห์ ว่าเป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้างหรือไม่ 3. ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง 4. รายงานผลการรับรอง คุณภาพวัสดุก่อสร้าง จากหน่วยงานราชการ | 1.ตรวจสอบงานก่อสร้างให้ตรงตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง โดยมีช่างผู้ควบคุมงานร่วมตรวจการจ้าง 2.ตรวจสอบรายงานผลการรับรองคุณภาพวัสดุก่อสร้าง จากหน่วยงานราชการ 3.ตรวจสอบรายงานประจำสัปดาห์ 4.ใช้เครื่องมือตรวจสอบงานจ้าง | 3 วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้าง | คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,ช่างผู้ควบคุมงาน |
| 6 | การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ | ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชา ชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน | ต่ำ | จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์งานจ้าง | มีป้ายประชาสัมพันธ์งานจ้างติดตั้งไว้ ณ บริเวณก่อสร้าง | 14 พฤศจิกายน 2568-12 กุมภาพันธ์ 2569 | ช่างผู้ควบคุมงาน,กรรมการตรวจรับ |

คำอธิบาย : 1. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

2. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

นางสาวสุพรรษา  โกสีลา

นิติกร

10  พฤษภาคม  2569